###### БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## РІШЕННЯ

26.02.2026р.		                        Броди			                     № 0

Про внесення змін до програми забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

Відповідно до вимог статті 91 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бродівської міської ради Львівської області від 26 жовтня 2021 року № 461, міська рада

ВИРІШУЄ :

1. Внести зміни до Програми забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Рішення ради від 23.12.2025 року №2431 вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконання рішення покласти на постійні депутатські  комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою та екології ( Тивонюк М. В.), а також - з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

(Старик М.І.).

Міський голова				                                Анатолій БЕЛЕЙ

| ПОГОДЖЕНО Перший заступник Бродівського міського голови _________ Ірина ОЛЕХА «26» лютого 2026 року |  | ЗАТВЕРДЖЕНО рішення Бродівської міської ради Львівської області від «26» лютого 2026 року №0 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Програма забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Бродівської міської територіальної громади

на 2025-2027 роки

| Погоджено Начальник фінансового управління Бродівської міської ради __________ Тетяна МАРТИШ «26» лютотого 2026 року |  | Начальник відділу розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівської міської ради _________________ Руслан ГОРБАЛЬ «26» лютого 2026 року |
| --- | --- | --- |

м. Броди 
2025 рік

1.Паспорт

Програми забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

(назва програми)

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Бродівської міської ради |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Рішення виконавчого комітету Бродівської міської ради про погодження програми |  |  |  |
| 3. | Розробник програми | Відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства |  |  |
| 4. | Співрозробники програми | - |  |  |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства |  |  |
| 5.1 | Головний розпорядник коштів | Виконавчий комітет Бродівської міської ради |  |  |
| 6. | Учасники програми | - |  |  |
| 7. | Термін реалізації програми | 2025-2027 років |  |  |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | 2025 | 2026 | 2027 |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бюджет Бродівської міської територіально громади |  |  |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн. у тому числі: | 564,0 | 2069,990 | в межах фінансових призначень |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету | 564,0 | 2069,990 | в межах фінансових призначень |
|  | коштів інших джерел |  |  |  |

Міський голова                                                  ___________         Анатолій БЕЛЕЙ

(підпис)                      (ім’я, прізвище)

Начальник відділу розвитку інфраструктури

та житлово-комунального господарства

виконавчого комітету міської ради                  ____________      Руслан ГОРБАЛЬ

(підпис)                      (ім’я, прізвище)

1.Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

На сьогодні основним напрямом роботи водопровідно-каналізаційного господарства є надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення мешканцям Бродівської територіальної громади , вжиття заходів для виробництва та реалізації якісних послуг з водопостачання та водовідведення.

2.Визначення мети

Основною метою розробки Програми є забезпечення надійного функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, підвищення рівня водозабезпечення всіх видів споживачів.

Мета Програми полягає у забезпеченні безперебійного, цілодобового, якісного водопостачання та водовідведенні  та покращенню надання належних послуг мешканцям громади.

3.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання Програми.

Дана Програма визначає основні напрямки щодо забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства Бродівської міська ради

Фінансування даної Програми проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету.

Обсяг асигнування для виконання завдань Програми визначається сесією Бродівської міської ради.

4.Перелік завдань програми та результативні показники

| Перелік завдань | Термін виконання |
| --- | --- |
| Забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення бюджетним установам | 2025-2027 рік |
| Забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення бізнесу | 2025-2027 рік |
| Забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення приватним особам, населенню | 2025-2027 рік |
| Обслуговування мережі водопроводу та водовідведення, проведення гідродинамічної очистки каналізаційної мережі | 2025-2027 рік |
| Роботи по ремонту мережі водопроводу та водовідведення | 2025-2027 рік |
| Придбання комплектуючих для поточного ремонту водопроводу та водовідведення. | 2025-2027 рік |
| Проведення лабораторних досліджень якості та безпечності питної води в сільських населених пунктах | 2025-2027 рік |

Реалізація усіх завдань забезпечить забезпечення надійне функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, підвищення рівня водозабезпечення всіх видів споживачів.

5.Напрямки діяльності та заходи Програми

Реалізація Програми дасть можливість поліпшити стан водопровідно-каналізаційного господарства Бродівської міської ради.

Перелік заходів і завдань наведено у додатку 2 до Програми.

6.Контроль за виконанням Програми.

Виконавчий комітет  Бродівської міської ради контролює виконання Програми.

Відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівської міської ради щороку до 10 жовтня та 10 лютого готує та подає фінансовому управлінню Бродівської міської ради та відділу економіки та публічних закупівель виконавчого комітету Бродівської міської ради інформацію про стан виконання Програми

За підсумками року відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівської міської ради до 01 березня року наступного за звітним періодом подає на розгляд сесії Бродівської міської ради звіт про стан виконання Програми.

У звіті повинні міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії програми згідно з додатком 3 до Програми та пояснювальну записку, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.

Секретар міської ради  		   	         Руслан ШИШКА

Додаток 1

до Програми забезпечення діяльності

водопровідно-каналізаційного

господарства Бродівської міської ради

на 2025-2027 роки

Ресурсне забезпечення

Програми забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Бродівської міської територіальної громади

на 2025-2027 роки

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ |  |
|  | 2025 рік | 2026 р. | 2027 р. |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 564,0 | 2069,990 | в межах фінансових призначень | 2633,990 |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 564,0 | 2069,990 | в межах фінансових призначень | 2633,990 |
| кошти не бюджетних джерел |  |  |  |  |
| інші |  |  |  |  |

Міський голова                                                             ______________                                             Анатолій БЕЛЕЙ

(підпис)                                                        (ім’я, прізвище)

Начальник відділу розвитку інфраструктури

та житлово-комунального господарства

виконавчого комітету міської ради                              _______________                                           _Руслан ГОРБАЛЬ_

(підпис)                                                        (ім’я, прізвище)

Додаток 2

до Програми забезпечення діяльності

водопровідно-каналізаційного

господарства Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

Перелік заходів і завдань

Програми забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Бродівської міської територіальної громади

на 2025-2027 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі: |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  | Водопостання | Забезпечення безперебійного водопостачання | 2025-2027 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | Бюджет Бродівської міської територіальної громади | 564,0 | 639,990-70,0=569,990 | в межах фінансових призначень | забезпечення надійного функціонування водопровідно-каналізаційної мереж. Оплата за електроенергію башнів. Моніторингові дослідження питної води сільських водопроводів. |
|  | Водовідведення | Забезпечення безперебійного водовідведення | 2025-2027 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | Бюджет Бродівської міської територіальної громади | в межах фінансових призначень | 1500,0 | в межах фінансових призначень | Відшкодування частини витрат КП «Бродиводоканал», понесених при забезпечені водовідведення (дощових вод) шляхом компенсації відшкодування електроенергії |

Міський голова                                                             ______________                                             Анатолій БЕЛЕЙ

(підпис)                                                        (ім’я, прізвище)

Начальник відділу розвитку інфраструктури

та житлово-комунального господарства

виконавчого комітету міської ради                              _______________                                           _Руслан ГОРБАЛЬ_

(підпис)                                                        (ім’я, прізвище)

Додаток 3

до Програми забезпечення діяльності

водопровідно-каналізаційного

господарства Бродівської міської міської

територіальної громади

на 2025-2027 роки

Інформація про виконання програми _________________ за _______ рік

| 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. |  |  |  |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  |  |  |
|  | КФКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи програми _______________________________________________________________________________________

(назва програми)

| № п/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | У тому числі: |  |  |  | Всього | У тому числі: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти не бюджетних джерел |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти не бюджетних джерел |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |

Керівник установи-

головного розпорядника  коштів                                 ______________                                              _____________________

(підпис)                                                        (ім’я, прізвище)

Відповідальний виконавець

Програми                                                                     ______________                                                ______________________

(підпис)                                                              (ім’я, прізвище)