###### БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## РІШЕННЯ

26 березня 2026 року                             Броди                                    № 165/02-02

Про  погодження внесення змін до Програми проведення будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонту та утримання доріг Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

Відповідно до вимог статті 91 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бродівської міської ради Львівської області від 26 жовтня 2021 року № 461, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш У Є :

1.Погодити внесення змін до Програми проведення будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонту та утримання доріг Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027  роки, виклавши її в новій редакції, згідно з додатком.

2.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 15 грудня 2025 року № 511/02-02 «Про погодження внесення змін до Програми  проведення будівництва, реконструкції капітального, поточного ремонту та утримання доріг Бродівської міської ради на 2025-2027 роки».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Єлиневського.

Міський голова					                                Анатолій БЕЛЕЙ

Погоджено Перший заступник Бродівського міського голови ____________Ірина ОЛЕХА «26» березня 2026 року

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Бродівської міської ради

Львівської області

«26» березня 2026 року № 165/02-02

Програма проведення будівництва, реконструкції капітального, поточного ремонту та утримання доріг  Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

| Погоджено Начальник фінансового управління Бродівської міської ради ______Тетяна МАРТИШ «26» березня 2026 року |  | Керівник установи – розробника програми: начальник відділу розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівської міської ради ___________ Руслан ГОРБАЛЬ «26» березня 2026 року |
| --- | --- | --- |

м. Броди 
2026 рік

Паспорт програми

Програма проведення будівництва, реконструкції капітального, поточного ремонту та утримання доріг  Бродівської міської територіальної громади на  2025-2027  рік

(назва програми)

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Бродівської міської ради |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Рішення виконавчого комітету Бродівської міської ради про погодження програми | від 26березня 2026року №165/02-02 |  |  |
| 3. | Розробник програми | Відділ: розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства |  |  |
| 4. | Співрозробники програми | - |  |  |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Виконавчий комітет Бродівської міської ради |  |  |
| 5.1 | Головний розпорядник коштів | Виконавчий комітет Бродівської міської ради |  |  |
| 6. | Учасники програми | Виконавчий комітет Бродівської міської ради, юридичні та фізичні особи |  |  |
| 7. | Термін реалізації програми | 2025-2027 рік |  |  |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | 2025 | 2026 | 2027 |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бюджет Бродівської міської територіальної громади |  |  |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн. у тому числі: | 17800,0 | 10727,0 | в межах фінансових призначень |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету | 17800,0 | 10727,0 | в межах фінансових призначень |
|  | коштів інших джерел |  |  |  |

Міський голова                                 ________________              Анатолій БЕЛЕЙ

(підпис)                       (ім’я, прізвище)

Начальник відділу розвитку інфраструктури

та житлово-комунального господарства

виконавчого комітету міської ради             __________              Руслан ГОРБАЛЬ

(підпис)                   (ім’я, прізвище)

Програма проведення будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонту та утримання доріг Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована

Мережа автомобільних доріг є невід'ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток громади. Окрім того, з їх експлуатацією, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця міста, району, області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, вони є суспільним продуктом та мають надзвичайно важливе значення.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства країни свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами.

Основою для розроблення даної Програми є Закони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є:

- забезпечення планомірного розвитку мережі автомобільних доріг, що сприятиме підвищенню безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг та мостів;

- підвищення технічних показників, соціально-економічного та екологічно збалансованого розвитку та покращення інфраструктури.

3.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання

Виконання Програми буде здійснюватися за такими напрямами:

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих доріг;

- підвищення безпеки дорожнього руху автомобільних доріг;

поліпшення доступності та рівня обслуговування пасажирів під час очікування автотранспорту.

Виконання програми дасть змогу забезпечити.

- збереження і розширення існуючої мережі доріг від руйнування;

- виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

- покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць;

- сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів дорожньої інфраструктури.

Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж громади, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку в цілому, поліпшить інвестиційний клімат, сприятиме залученню нових інвестицій, дозволить розвиватися діючим підприємствам, створенню нових суб’єктів господарської діяльності, забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців громади.

Фінансування Програми здійснюється в межах кошторисних призначень передбачених у міському бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Програма є необхідною для забезпечення ремонту та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг Бродівської міської ради. Доцільність заходів є обґрунтованими. Програма потребує залучення коштів державного, місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

4. Перелік завдань і  заходів по виконанню Програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1. Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг | Виконання робіт з капітального та поточного ремонтів доріг методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій. | 2025-2027 роки |
| 2. Покращення стану придорожніх ділянок доріг | Виконання профілактичних робіт шляхом грейдерування узбіччя доріг, забезпечення водовідвідних канав, розчистка обочин доріг від лісонасаджень та інше. | 2025-2027 роки |
| 3. Збереження дорожнього покриття автомобільних доріг | Обмеження руху великовагового автомобільного транспорту, навантаженням на вісь більше ніж 7 тон та загальною вагою понад 24 тонни. | 2025-2027 роки |
| 4. Покращення умов дорожнього руху | Встановлення засобів організації дорожнього руху (знаки, покажчики). | 2025-2027 роки |
| 5. Забезпечення безпеки руху | Проведення робіт з облаштування дорожньої розмітки та розмітки пішохідних переходів. | 2025-2027 роки |
| 6. Покращення умов перебування пасажирів під час очікування автотранспорту загального користування | Облаштування зупинок, автопавільйонів та майданчиків для зупинки транспортних засобів, встановлення додаткових майданчиків для зупинки | 2025-2027 роки |
| 7. Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів дорожньої інфраструктури | Під час виконання робіт з поточного чи капітального ремонту передбачати безперешкодний доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025-2027 роки |

5. Контроль за ходом виконання Програми

Виконавчий комітет  Бродівської міської ради здійснює координацію дій між учасниками Програми та контролює її виконання.

Відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівської міської ради щороку до 10 жовтня та 10 лютого готує та подає фінансовому управлінню Бродівської міської ради та відділу економіки та публічних закупівель виконавчого комітету Бродівської міської ради інформацію про стан виконання Програми

За підсумками року відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівської міської ради до 01 березня року наступного за звітним періодом подає на розгляд сесії Бродівської міської ради звіт про стан виконання Програми.

У звіті повинні міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії програми згідно з додатком 3 до Програми та пояснювальну записку, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.

Секретар виконавчого комітету			                    	Марія СТЕПАНКІВ

Додаток 1

Ресурсне забезпечення  програми

Програма проведення будівництва, реконструкції капітального, поточного ремонту та утримання доріг   Бродівської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки

(назва програми)

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ |  |
|  | 2025рік | 2026 р. | 2027 р. |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 17800,0 | 10727,0 | в межах фінансових призначень | 28527,0 |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 17800,0 | 10727,0 | в межах фінансових призначень | 28527,0 |
| кошти не бюджетних джерел |  |  |  |  |
| інші |  |  |  |  |

Міський голова                                                                ______________                                                            Анатолій БЕЛЕЙ

(підпис)                                                                             (ім’я, прізвище)

Начальник відділу розвитку інфраструктури

та житлово-комунального господарства

виконавчого комітету міської ради                              _______________                                                         Руслан ГОРБАЛЬ

(підпис)                                                                            (ім’я, прізвище)

Додаток 2

Перелік заходів і завдань програми

Програма проведення будівництва, реконструкції капітального, поточного ремонту та утримання доріг Бродівської міської територіальної громади на 2025 -2027 роки

(назва програми)

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (вартість), тис.грн., |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг та вулиць | Виконання робіт з поточних ремонтів доріг та вулиць та їх експлуатаційне утримання в тому числі на автомобільну дорогу Т-14-10 Броди-Червоноград в межах Бродівської міської територіальної громади Встановлення засобів безперебійного живлення та забезпечення функціонування світлофорного об’єкту на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп на ділянці км 439+315 в м. Броди | 2025-2027 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | Бюджет Бродівської міської територіальної громади | 11800,0 200,0 | 1000,0+4650,0=5650,0 в межах фінансових призначень | в межах фінансових призначень в межах фінансових призначень | Збереження існуючої мережі доріг від руйнування та покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць. Забезпечення неперервної роботи світлофорних об’єктів у разі аварійних ситуацій в енергомережі з метою зменшення ризиків ДТП, зменшення заторів та регулювання руху транспорту та пішоходів. |
| 2 | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг та вулиць | Капітальний ремонт вул. Юридика та вул. 900-річчя Бродів у м. Броди Львівської області.Коригування. Реконструкція площі Ринок у м. Броди Львівської області (Коригування) | 2025-2027 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | Бюджет Бродівської міської територіальної громади | 5300,0 500,0 | 1577,0+3500,0=5077,0 | 0в межах фінансових призначень | Збереження і розширення існуючої мережі доріг від руйнування та покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць. |

Міський голова                                                                ______________                                                            Анатолій БЕЛЕЙ

(підпис)                                                                   (ім’я, прізвище)

Начальник відділу розвитку інфраструктури

та житлово-комунального господарства

виконавчого комітету міської ради                                 ___________                                                                   Руслан ГОРБАЛЬ

(підпис)                                                                        (ім’я, прізвище)

Додаток 3

Інформація про виконання програми Програма проведення будівництва, реконструкції капітального, поточного ремонту та утримання доріг Бродівської територіальної громади на 2025 -2027 роки за ______  рік

| 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. |  |  |  |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  |  |  |
|  | КФКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи програми _______________________________________________________________________________________

(назва програми)

| № п/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | У тому числі: |  |  |  | Всього | У тому числі: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти не бюджетних джерел |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти не бюджетних джерел |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |

Міський голова                                                                ______________                                                            Анатолій БЕЛЕЙ

(підпис)                                                                   (ім’я, прізвище)

Начальник відділу розвитку інфраструктури

та житлово-комунального господарства

виконавчого комітету міської ради                                 ___________                                                                   Руслан ГОРБАЛЬ

(підпис)                                                                            (ім’я, прізвище)

Перелік робіт на 2026 рік по Програмі проведення будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонту та утримання доріг Бродівської територіальної громади на 2025-2027 роки

| №/№ | Найменування | План тис.грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт вул. Юридика та вул. 900-річчя Бродів у м. Броди Львівської області.Коригування. | 1577,0 | +3500,0 | 5077,00 |
| 2 | Поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг на території Бродівської міської громади | 1000,0 | +4650,0 | 5650,0 |
|  | Разом | 2577,0 | +8150,0 | 10727,0 |