###### БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

###### ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## Р І Ш Е Н Н Я

XXІX сесія  VIIІ  скликання

від 21 березня 2023р.				м. Броди			№ 975

Про затвердження звіту про стан виконання

Програми розроблення (оновлення) містобудівної

документації населених пунктів Бродівської

міської  територіальної громади на 2022-2024 роки

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бродівської міської ради Львівської області від 26 жовтня 2021 року №461, розглянувши звіт відділу містобудування, архітектури та земельних ресурсів Бродівської міської ради Львівської області про стан виконання Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Бродівської міської  територіальної громади на 2022-2024 роки та пояснювальну записку, міська рада –

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про стан виконання у 2022 році  Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Бродівської міської  територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Бродівської міської ради від 21 грудня 2021 року №570, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток.

Міський голова                                                                             Анатолій   БЕЛЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Бродівської міської ради

Львівської області

21 березня 2023 року № 975

Додаток

до звіту по Програмі розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Бродівської міської  територіальної громади на 2022-2024 роки

Звіт про виконання програми за _2022 рік

| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Бродівської міської ради |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. | 0210000 |  | Виконавчий комітет Бродівської міської ради |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0217350 |  | Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Бродівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, рішення міської ради від 21.12.2021р.№570 |
|  | КПКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи програми     Програма  розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Бродівської міської  територіальної громади на 2022-2024 роки

(назва програми)

| № п/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання | - Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | - Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | - Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Всього | - У тому числі: |  |  |  | - Всього | - У тому числі: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Державний бюджет | - Обласний бюджет | - Місцевий бюджет | - Кошти не - бюджетних джерел |  | - Державний бюджет | - Обласний бюджет | - Місцевий бюджет | - Кошти не - бюджетних джерел |  |
| 1. | Розроблення генеральних планів населених пунктів : - с. Шнирів - с. Берлин Розроблення детальних планів територій | Відділ містобудування, архітектури та земельних ресурсів виконавського комітету Бродівської міської ради 2022 рік | 500,00 |  |  | 500,00 |  | 49,3 |  |  | 49,3 |  | Розроблено 8 містобудівних документацій. Проведено видатки по 1 документації на суму 49325,00 гривень |
|  | Разом |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | 49,3 |  |  | 49,3 |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | - Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % виконання Програми |
| 500,0 |  | 500,0 | 49,3 |  | 49,3 | -450,7 |  | -450,7 | 9,9 |

Міський голова                                                                                 _____________                                                            Анатолій БЕЛЕЙ

(підпис)                                                                     (ім’я, прізвище)

Начальник  відділу містобудування,

архітектури та земельних ресурсів                                                 _____________                                                        Наталія КУЧЕРЕНКО

(підпис)                                                                    (ім’я, прізвище)

Секретар міської ради                                                                      ______________                                                      Руслан ШИШКА

(підпис)                                                                   (ім’я, прізвище)